Załącznik nr 3 do ZO

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ...............................................

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu  ......................... 2018r. w Kielcach

pomiędzy:

Instytut OZE Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Skrajnej 41 a, 25-650 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000328763, NIP: 959-185-89-42, Regon: 260294313

reprezentowaną przez:

Michała Kubeckiego – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………….

………………………………………………………

zwana dalej Wykonawcą, reprezentowana przez :

- .........................................................................................

- .........................................................................................

§1 Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

    - Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót.

    - Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

- projekt budowlany,

- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę

    - Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pr Bud.

    - Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

    - Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.

    - Harmonogram Rzeczowo-finansowy (Harmonogram) – oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony przez Wykonawcę i dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt 
§XIII. 6. Zapytania Ofertowego i włączony do Umowy.

    - Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.

    - Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.

    - Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.

    - Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

    - Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

    - Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

    - Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami ZO, w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania prowadzącego do zawarcia Umowy.

    - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

- zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

- zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł (równej lub niżej niż 0,5%, określonej przez Zamawiającego) wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w ZO jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.

    - Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

    - Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.

    - Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.

    - Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

    - Protokół odbioru końcowego robót – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

    - Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.

    - Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

    - Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.

    - Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

    - Termin zakończenia robót – termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.

    - Umowa – rozumie się przez to niniejszą umowę wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. Do Umowy należą również późniejsze zmiany i uzupełnienia.

    - Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

    - Wada – wada w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)

    - Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ.

    - Zamawiający – Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

    - Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp

§2. Przedmiot, zakres rzeczowy

- Przedmiotem Umowy jest „Budowa kompletnego budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii hydroenergetycznych”.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w Zapytaniu ofertowym, Dokumentacji projektowej oraz Ofercie wykonawcy z dnia …………. 2018 r., stanowiących integralną część umowy.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Niniejsza Umowa

- Dokumentacja projektowa

- Zapytanie ofertowe (ZO)

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym, wypełniony Harmonogram)

- Karta Gwarancyjna

- Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności 
ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać zakres stanowiący przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§3. Termin realizacji

- Terminy realizacji Umowy:

- Termin rozpoczęcia Umowy – termin zawarcia Umowy.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do ……………..,

§4. Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ogółem w wysokości:

cena brutto: ........................................... PLN (słownie złotych: …………………………………...),

cena netto: ............................................ PLN (słownie złotych: …………………………………...),

VAT ( 23% ): ............................................ PLN (słownie złotych: ……………………………….…..),

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy wynikające wprost 
z Dokumentacji projektowej, jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy.

- Rozliczenie Umowy oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie robót, zgodnie z Harmonogramem. Płatności częściowe jak i końcowa realizowane będą jeden raz w miesiącu i obejmować będą produkcję budowlano-montażową wykonaną w danym miesiącu rozliczeniowym.

- Wykonawca przygotuje zbiorczy protokół odbioru finansowego wszystkich pozycji rozliczeniowych z Harmonogramu wykonanych i pozytywnie odebranych w ramach odbioru częściowego finansowego, obejmującego dany okres rozliczeniowy.

- Podpisany przez Inspektora Nadzoru, zbiorczy protokół odbioru finansowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przerobowej Wykonawcy obejmującej produkcję budowlano-montażową wykonaną i odebraną w danym okresie rozliczeniowym.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem zapisów §10 ust. 17 – 20 Umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek wskazany na fakturze wraz z prawidłowo podpisanym Protokołem odbioru częściowego/końcowego robót.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5. Ogólne obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany do:

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych,

  - przejęcia od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej, o której mowa w §11 Umowy,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

§6.  Teren budowy

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych do uporządkowania terenu budowy 
i przekazania go do odbioru końcowego.

§7. Ustanowienie inspektora nadzoru

- W ramach nadzoru inwestorskiego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie przedstawiciel Zamawiającego.

- Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27 (Dz. U. z 2017 poz. 1332).

§8. Obowiązki inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru w szczególności jest zobowiązany do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zamówieniem w tym:

  - sprawowanie kontroli na budowie i zgodności jej realizacji z umową, PFU, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzania i odbioru robót budowlanych,

  - potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu,

  - kontroli terminowości realizacji inwestycji,

  - rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji z obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji,

  - sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia inwestycji.

§9. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

    - terminowego wykonania robót zgodnie z Umową,

    - wykonania wszystkich robót zgodnie z Dokumentacja projektową, ZO, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji projektowej. Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

    - stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570),

    - zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej oraz ponoszenia ich kosztów zużycia 
w sposób uzgodniony z odpowiednimi instytucjami w okresie realizacji robót,

    - zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami 
i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

    - przygotowania dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 11 Umowy,

    - uczestniczenia we wszelkich odbiorach wykonanych robót.

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, 
w szczególności:

  - kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami.

Wykonawca może dokonać zmiany personelu, wskazanego w ofercie, przy czym nowa osoba musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Powyższa zmiana nie wymaga formy aneksu, natomiast wymaga uzasadnionego wniosku Wykonawcy złożonego 
w formie pisemnej oraz akceptacji Zamawiającego,

  - organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,

  - opracowania projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzyskania jego zatwierdzenia przez stosowne służby i właścicieli dróg oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu z niego wynikającej, z poniesieniem kosztów właściwego oznakowania drogi i sterowania ruchem pojazdów – jeśli dotyczy

  - poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz poniesienie opłat za umieszczenie obcych urządzeń w pasie przez okres realizacji tj. do końca roku, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego – jeśli dotyczy

  - gospodarowanie terenem robót, aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru,

  - wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, 
aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu,

  - dostawy dla potrzeb prowadzonych robót energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.,

  - organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami,

  - pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

  - dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu 
i zakresu prac,

  - właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

  - zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

  - prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi 
i mienia Zamawiającego.

- Ponadto Wykonawca:

- w celu prowadzenia i nadzorowania wykonywanych robót z należytą starannością, zapewni stałą obecność Kierownika budowy/Kierownika robót elektrycznych, podczas wykonywania robót budowlano-montażowych na placu budowy,

- ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;

- winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego;

- musi zapewnić inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót;

- wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej;

- zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy oznakowania 
i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. (Dz.U. z 2016r., poz. 143) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art.6 ust. 1 pkt.5  ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – (Dz. U. z 2017r., poz. 1260) będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót;

- powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót oraz o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu;

- ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstałe 
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy;

- zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji w trakcie prowadzonych robót;

- zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych;

- zobowiązany jest do ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami określonymi w ZO.

§10. Zlecanie robót podwykonawcom

- Zamawiający dopuszcza zlecenie robót podwykonawcom w zakresie wymienionym w ofercie Wykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców na zasadach w art. 647(1) Kc.

- Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w §V ZO, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed zamierzoną datą rozpoczęcia robót każdego podwykonawcy, zgłosić podwykonawcę. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać szczegółowy opis przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca/dalszy podwykonawca.

- Umowa z podwykonawcą nie może zawierać w szczególności postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

- Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od daty zgłoszenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu uważa się, że Zamawiający zaakceptował podwykonawcę. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej im roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 powyżej pisemnie sprzeciw, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 
w ust. 7,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji części przedmiotu zamówienia określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla przedmiotu zamówienia,

- gdy wynagrodzenie Podwykonawcy określone projektem jest wyższe niż przewidywane Umową dla przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane części przedmiotu zamówienia, uniemożliwiającego rozliczenie przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie Umowy.

- Postanowienia ust 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy we własnym zakresie zgodnie z zawartą umową.

- Wraz z fakturą częściową/końcową Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Do przedmiotowego oświadczenia Wykonawca załączy fakturę wystawioną przez podwykonawcę dla Wykonawcy za wykonanie całości zakresu prac przewidzianych w rozliczonej części zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego i bezpośredniego regulowania wynagrodzenia podwykonawcy.

- Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dowodów, 
że sumy należne podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom za odebrane roboty, które były potwierdzone przez Zamawiającego, zostały zapłacone.

- Wykonawca wraz z częściową/końcową fakturą Wykonawcy winien jest dostarczyć Zamawiającemu dowody, że wszystkie zobowiązania wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, zostały uregulowane.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 17, wstrzymuje się:

- wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległych należności w stosunku do podwykonawców.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 19 biorących udział w realizacji odebranych robót. Dowodami, o których mowa powyżej są w szczególności: pisemne oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wzór oświadczenia musi być zaakceptowany przez Zamawiającego) o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego im za wykonaną część zamówienia wraz z załączonym do nich potwierdzeniem wykonania przelewu.

- Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót 
z dotychczasowym podwykonawcą i udokumentowanie tego Zamawiającemu.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie o którym mowa w ust.22 poniżej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może w szczególności:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do podmiotu, któremu płatność się należy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§11. Dokumentacja odbiorowa

- Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentację budowy 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- Dokumentację odbiorową w rozumieniu niniejszej umowy stanowią dokumenty:

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami oraz z dokumentacją projektową

  - prawidłowo wypełniony dziennik budowy dokumentację powykonawczą

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (mapa i szkic po 4 egz. oraz wersja elektroniczna na współrzędnych geodezyjnych w jednym z trzech formatów do wyboru: dxf, dwg lub giv) oraz poświadczenie, że geodeta złożył operat geodezyjny do ośrodka geodezyjnego celem zaewidencjonowania

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy

§12. Odbiory robót budowlanych

  - Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

  - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

  - Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.

  - W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

  - Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

  - Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 4 Umowy.

  - Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Wykaz robót, o którym mowa w pkt 8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

  - Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach.

  - W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

  - Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

  - Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

  - Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

  - Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

  - W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

  - Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:

- na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi

- na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

  - Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

  - Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

  - Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).

  - Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

  - Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.

  - Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w ust.26 Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

  - Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy czy też naliczenia kar umownych oraz poza przypadkiem określonym w ust. 17 powyżej oraz §14 ust.1 pkt. ) 4 Umowy Zamawiający uprawniony jest również bez uzyskiwania zgody Sądu do powierzenia osobom trzecim lub do wykonania własnymi zasobami w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym również wynikających z gwarancji jakości i rękojmi, których Wykonawca nie wykonuje, lub nienależycie wykonuje, w szczególności nie wykonuje w terminie, z zachowaniem prawa do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy [wykonawstwo zastępcze]. Zamawiający wykona swoje uprawnienie do wykonawstwa zastępczego po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu przez niego Umowy i wezwaniu do wykonania lub prawidłowego wykonania w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni.

§13. Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane w niżej wymienionych wypadkach i wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki 
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jaki upłynie pomiędzy terminem określonym w §3 ust. 1 Umowy 
a dniem faktycznego wykonania przedmiotu umowy,

  - za nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad (usterek) stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w  § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie od dnia wyznaczonego na usunięcie wady (usterki) do dnia usunięcia wady, potwierdzonego przez Zamawiającego,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 PLN, 
za każdy przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy przypadek,

  - za stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru obecności na terenie budowy podwykonawców niezaakceptowanych przez Zamawiającego w wysokości 5 000,00 PLN za każdego 
niezaakceptowanego podwykonawcę,

  - za stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku obecności Kierownika budowy/Kierownika robót podczas prowadzonych robót, w wysokości 1 000,00 PLN, za każdy stwierdzony przypadek nieobecności,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 
w §4 ust. 1 umowy.

- Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, (jeżeli wysokość poniesionej szkody, przekracza wysokość kary umownej) na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- Strony określają maksymalny limit kar za zwłokę wynikający z umowy na 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych do dnia odstąpienia kar umownych oraz obowiązku wyrównania szkody poniesionej przez Zamawiającego w pełnej wysokości w przypadku kiedy łączna wartość kar naliczonych przez Zamawiającego 
i wypłaconych przez Wykonawcę nie pokryje tej szkody w całości.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy czym zapłata przez Wykonawcę lub potrącenie kary umownej w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego ukończenia przedmiotu Umowy, usunięcia wad 
i wykonania innych jego zobowiązań umownych.

§14. Podstawy odstąpienia od umowy

- Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- w razie postawienia w stan likwidacji Wykonawcy lub jednego z Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę,

- opóźnienia w wykonywaniu bądź przerwy w realizacji przedmiotu Umowy, dającej podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot Umowy nie zostanie zrealizowany w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. b) Umowy, a opóźnienie, przerwa w realizacji przedmiotu Umowy nastąpiły z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastąpiła,

- w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje swoje czynności w sposób nienależyty oraz niezgodnie z Umową i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian nie dokona,

- gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego błędów, braków lub wad, odmówi usunięcia błędów, braków lub innych wad w przedmiocie zamówienia lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może, niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy, powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- gdy Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie przejął od Zamawiającego terenu budowy.

- Odstąpienie od Umowy w wypadkach wymienionych w ust. 1 może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i skutkuje z chwilą odstąpienia. Powyższe przyczyny odstąpienia stanowią przypadki odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§15. Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca, w obecności Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy według stanu na dzień odstąpienia, strony komisyjnie określą stopień zaawansowania robót

  - Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi,

  - Wykonawca wraz z Inspektorem nadzoru dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 4 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy może zostać pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty 
i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność 
i pozostaną w jego dyspozycji.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót, na podstawie określonego w ust. 1 lit. a) stopnia zaawansowania robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca nie ma prawa żądać rekompensaty za jakiekolwiek szkody i koszty poniesione w związku z tym odstąpieniem.

§16. Rękojmia

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną oraz bez wad.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty w ramach zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. Rękojmia zostaje udzielona na zasadach określonych w KG. Gwarancja zostaje udzielona na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z Załącznikiem nr 1 do Umowy w dacie Odbioru końcowego

- Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad i/lub usterek,

b) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

c) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i/lub usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

- Rękojmia ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia Wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

§17. Zmiany postanowień umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadkach określonych w § XIII.8. Zapytania ofertowego.

§18. Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2017r., poz. 880) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, jego części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu lub jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie 
i nieograniczone zwielokrotnianie utworu przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

- w zakresie wprowadzenia do obrotu i obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
na których utwór, jego części, albo fragmenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnienie utworu, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów).

- Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektów i dokumentacji jako utworu 
w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do utworu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów utworu. W tym celu możliwe jest dokonywania tłumaczenia treści zawartych w utworze na dowolne języki. W przypadku konieczności dokonywania aktualizacji lub modyfikacji utworu i wszelkich zawartych w nim treści Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemnie jednostronne oświadczenie woli przekazujące nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i uprawnienie do wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych do dokonanych aktualizacji lub modyfikacji utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w postanowieniach niniejszej umowy odnośnie przejścia autorskich praw majątkowych.

§19. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§20. Cesja wierzytelności

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§20a. Konsorcjum*

* (zapisy będą obowiązywały w przypadku wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum)

- Zapisy dotyczące Konsorcjum – Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały wskazane w §V Zapytania ofertowego.

- Do wystawienia na rzecz Zamawiającego faktur uprawniony jest wyłącznie Lider Konsorcjum. Lider Konsorcjum, działając również w imieniu Partnerów Konsorcjum, oświadcza, że Partnerzy Konsorcjum upoważniają Lidera Konsorcjum do wystawiania faktur oraz do przyjęcia należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu częściowego lub całkowitego wykonania przedmiotu umowy, jak również, że zapłata dokonana przez Zamawiającego we wskazany sposób wyczerpuje roszczenia członków Konsorcjum wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca – Lider Konsorcjum i Partnerzy Konsorcjum – oświadczają, że w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w przypadku kolizji zapisów zawartych w umowie konsorcjum 
z zapisami niniejszej umowy pierwszeństwo maja zapisy niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zmiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy konsorcjum nie ma wpływu 
na zakres zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, tj. wykonania przedmiotu umowy 
i każdy z członków Konsorcjum – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ponosi wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy, jak również solidarną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie umowy.

- Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji niniejszej umowy do Lidera Konsorcjum, ze skutkiem prawnym wobec Partnerów Konsorcjum.

§21. Postanowienia końcowe

- Zamawiający informuje, że podane w umowie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy.

- Administratorem danych osobowych jest Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41A 
25-650 Kielce.

- Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych 
w powszechnie obowiązujących przepisach.

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych w zakresie opisanym powyżej w ust. 1-3.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Kodeks Cywilny, ustawy – Prawo budowlane, ustawy oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

- Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: